# Hexo 博客迁移到 Astro 重构 Spec

## 1. 项目目标

将现有 Hexo 博客项目重构为 Astro 项目。

本次重构只保留旧博客中的文章内容和必要静态资源，其他部分全部重新实现，包括但不限于：

- 项目框架

- 主题系统

- 页面布局

- 样式系统

- 组件结构

- 构建配置

- 部署流程

重构后的博客应是一个基于 Astro 的静态个人博客，支持 GitHub Pages 部署，并为后续自定义主题、交互组件、搜索、RSS、深色模式等功能预留扩展空间。

## 2. 迁移范围

### 2.1 保留内容

必须保留：

- Hexo 原文章 Markdown 文件

- 文章标题

- 文章发布时间

- 文章更新时间，如有

- 文章标签

- 文章分类，如有

- 文章摘要，如有

- 文章 slug / permalink 信息，如有

- 文章内引用的图片和附件

- 自定义域名配置文件 CNAME，如有

- 必要的 SEO 元信息，如旧文章中已有

建议保留：

- 原文章 URL 映射表

- 旧站点 sitemap 作为对照

- 旧站点生成后的页面路径，用于检查迁移后 URL 是否变化

- 旧文章封面图

- 旧文章内的代码块语言标记

### 2.2 不保留内容

以下内容不直接迁移：

- Hexo 框架配置

- Hexo 主题

- Hexo 插件

- Hexo helper

- Hexo layout

- Hexo scaffold

- Hexo deploy 配置

- 旧主题 CSS / JS

- 旧主题模板文件

- 旧构建产物 public/

- 旧依赖文件 package-lock.json / pnpm-lock.yaml / yarn.lock，除非决定复用同一种包管理器

- 旧 node_modules/

- 旧 Hexo 专用配置文件

## 3. 非目标

本次重构不包含：

- 后端服务

- 数据库

- 用户系统

- 管理后台

- 动态评论系统

- 复杂全文搜索

- 文章在线编辑器

- SSR 服务端渲染

- 旧主题的像素级还原

如果后续需要评论、搜索、访问统计等功能，应作为独立阶段添加。

## 4. 技术选型

### 4.1 框架

使用 Astro 作为静态站点框架。

### 4.2 内容格式

默认使用 Markdown。

允许未来扩展 MDX，但第一阶段不强制迁移到 MDX。

### 4.3 包管理器

推荐使用 pnpm。

如项目已有 npm 使用习惯，也可以使用 npm。迁移后整个项目应统一使用一种包管理器。

### 4.4 部署平台

目标部署平台为 GitHub Pages。

部署方式使用 GitHub Actions 构建并发布 Astro 静态产物。

## 5. 新项目目录结构

建议采用以下结构：

.
├─ public/
│  ├─ images/
│  ├─ favicon.svg
│  └─ CNAME
├─ src/
│  ├─ content/
│  │  ├─ blog/
│  │  │  ├─ example-post.md
│  │  │  └─ another-post.md
│  │  └─ config.ts
│  ├─ components/
│  │  ├─ Header.astro
│  │  ├─ Footer.astro
│  │  ├─ PostCard.astro
│  │  ├─ TagList.astro
│  │  └─ Pagination.astro
│  ├─ layouts/
│  │  ├─ BaseLayout.astro
│  │  └─ BlogPostLayout.astro
│  ├─ pages/
│  │  ├─ index.astro
│  │  ├─ about.astro
│  │  ├─ posts/
│  │  │  ├─ index.astro
│  │  │  └─ [...slug].astro
│  │  └─ tags/
│  │     ├─ index.astro
│  │     └─ [tag].astro
│  ├─ styles/
│  │  └─ global.css
│  └─ utils/
│     ├─ posts.ts
│     ├─ dates.ts
│     └─ slug.ts
├─ astro.config.mjs
├─ package.json
├─ tsconfig.json
└─ .github/
   └─ workflows/
      └─ deploy.yml

## 6. 文章迁移规则

### 6.1 Hexo 文章来源

默认从以下目录迁移：

source/_posts/

如果旧项目使用了草稿，也需要检查：

source/_drafts/

草稿默认不进入正式博客，除非明确标记为需要发布。

### 6.2 Astro 文章目标目录

迁移到：

src/content/blog/

### 6.3 文件命名规则

优先保留原 Markdown 文件名。

例如：

source/_posts/2024-01-01-hello-world.md

迁移为：

src/content/blog/2024-01-01-hello-world.md

如果旧文件名中包含空格、中文或特殊符号，可以保留，但建议为每篇文章明确设置 slug 字段，以避免 URL 不稳定。

## 7. Frontmatter 规范

### 7.1 标准 frontmatter

迁移后每篇文章应尽量整理为以下格式：

---
title: "文章标题"
description: "文章摘要"
pubDate: 2024-01-01
updatedDate: 2024-01-02
tags:
  - tag1
  - tag2
categories:
  - category1
draft: false
slug: "hello-world"
cover: "/images/posts/hello-world/cover.jpg"
---

### 7.2 字段说明

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| title | 是 | 文章标题 |
| description | 否 | 文章摘要，用于 SEO 和文章卡片 |
| pubDate | 是 | 发布时间 |
| updatedDate | 否 | 更新时间 |
| tags | 否 | 标签数组 |
| categories | 否 | 分类数组 |
| draft | 否 | 是否为草稿，默认 false |
| slug | 建议 | 用于控制文章 URL |
| cover | 否 | 文章封面图路径 |

### 7.3 Hexo 到 Astro 字段映射

| Hexo 字段 | Astro 字段 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| title | title | 保留 |
| date | pubDate | 重命名 |
| updated | updatedDate | 重命名 |
| tags | tags | 保留 |
| categories | categories | 保留 |
| excerpt | description | 可迁移 |
| description | description | 保留 |
| permalink | slug 或 URL 映射 | 需要人工确认 |
| cover | cover | 保留或规范路径 |
| thumbnail | cover | 可合并 |
| toc | 不迁移 | 由 Astro 文章页重新实现 |
| comments | 不迁移 | 后续评论系统再处理 |
| layout | 不迁移 | Hexo 专用字段 |

## 8. URL 与路由规则

### 8.1 目标 URL 结构

推荐新博客文章 URL 结构为：

/posts/:slug/

例如：

/posts/hello-world/

### 8.2 兼容旧 URL

如果旧博客已经被搜索引擎收录，必须尽量保持旧 URL。

迁移前需要生成一份旧 URL 对照表：

old-url,new-url,status
/2024/01/01/hello-world/,/posts/hello-world/,changed
/posts/hello-world/,/posts/hello-world/,same

### 8.3 URL 处理策略

优先级如下：

- 如果文章有旧 permalink，优先考虑兼容旧路径。

- 如果旧 URL 规则稳定，例如 /:year/:month/:day/:title/，可以在 Astro 中复刻。

- 如果决定使用新 URL，应记录旧 URL 到新 URL 的映射。

- GitHub Pages 不适合复杂服务器端重定向，因此尽量避免大规模改 URL。

- 对确实需要改变的 URL，可以生成静态跳转页。

## 9. 图片与静态资源迁移

### 9.1 旧资源来源

需要检查以下位置：

source/images/
source/img/
source/uploads/
source/assets/
source/_posts/<post-name>/

### 9.2 新资源目标

推荐迁移到：

public/images/

文章专属图片推荐放在：

public/images/posts/<post-slug>/

例如：

public/images/posts/hello-world/cover.jpg
public/images/posts/hello-world/example.png

### 9.3 Markdown 图片路径规则

文章中的图片引用统一使用绝对路径：

![示例图片](/images/posts/hello-world/example.png)

避免使用过深的相对路径，例如：

![示例图片](../../../images/example.png)

## 10. 内容集合配置

需要在 src/content/config.ts 中定义 blog collection。

建议字段包括：

import { defineCollection, z } from "astro:content";

const blog = defineCollection({
  type: "content",
  schema: z.object({
    title: z.string(),
    description: z.string().optional(),
    pubDate: z.coerce.date(),
    updatedDate: z.coerce.date().optional(),
    tags: z.array(z.string()).default([]),
    categories: z.array(z.string()).default([]),
    draft: z.boolean().default(false),
    slug: z.string().optional(),
    cover: z.string().optional(),
  }),
});

export const collections = {
  blog,
};

## 11. 页面需求

### 11.1 首页 /

首页作为个人博客入口，至少包含：

- 站点标题

- 简短个人介绍

- 最新文章列表

- 导航入口

- 关于页入口

首页不要求复刻 Hexo 主题。

### 11.2 文章列表页 /posts/

文章列表页需要：

- 按发布时间倒序展示文章

- 隐藏 draft: true 的文章

- 展示标题

- 展示发布时间

- 展示摘要

- 展示标签

- 支持分页，或第一阶段先展示全部文章

### 11.3 文章详情页 /posts/:slug/

文章详情页需要：

- 渲染 Markdown 正文

- 显示标题

- 显示发布时间

- 显示更新时间，如有

- 显示标签

- 显示分类，如有

- 支持代码高亮

- 支持文章目录，后续可实现

- 支持上一篇 / 下一篇文章导航，后续可实现

### 11.4 标签页 /tags/

标签首页需要展示所有标签。

单个标签页 /tags/:tag/ 需要展示该标签下的文章列表。

### 11.5 关于页 /about/

关于页由新 Astro 项目重新实现。

可以使用 .astro 页面，也可以使用 Markdown 内容。

## 12. 样式与主题要求

主题由自己实现，不使用现成 Astro 主题。

第一阶段主题要求：

- 响应式布局

- 移动端可读

- 正文排版清晰

- 代码块样式可读

- 图片不溢出容器

- 页面加载速度快

- 不引入大型 UI 框架

- 尽量少使用客户端 JavaScript

建议采用：

- CSS variables 管理颜色、间距、字体

- global.css 管理基础样式

- 组件内部样式管理局部样式

- 后续再添加 dark mode

## 13. SEO 与元信息

每个页面需要具备基础 SEO 信息：

- <title>

- <meta name="description">

- canonical URL

- Open Graph title

- Open Graph description

- Open Graph image，如有

- RSS，后续实现

- sitemap，后续实现

文章页的 description 优先级：

- frontmatter 中的 description

- frontmatter 中的 excerpt

- 从正文自动截取，后续实现

## 14. 构建与部署

### 14.1 本地开发命令

pnpm install
pnpm dev

### 14.2 构建命令

pnpm build

### 14.3 预览命令

pnpm preview

### 14.4 GitHub Pages 部署

使用 GitHub Actions 部署。

astro.config.mjs 需要根据仓库类型配置：

如果是用户主页仓库：

https://username.github.io/

则一般不需要配置 base。

如果是项目仓库：

https://username.github.io/repository-name/

则需要设置：

import { defineConfig } from "astro/config";

export default defineConfig({
  site: "https://username.github.io",
  base: "/repository-name",
});

### 14.5 GitHub Actions

需要新增：

.github/workflows/deploy.yml

部署流程包括：

- checkout 仓库

- 安装 Node

- 安装依赖

- 构建 Astro

- 上传 dist

- 部署到 GitHub Pages

## 15. 迁移步骤

### 阶段 1：保护旧项目

- 确保旧 Hexo 项目所有修改已提交。

- 打 tag：

git tag before-astro-migration
git push origin before-astro-migration

- 创建迁移分支：

git checkout -b astro-migration

### 阶段 2：备份文章与资源

备份以下内容：

source/_posts/
source/_drafts/
source/images/
source/img/
source/uploads/
source/assets/
CNAME

建议备份到仓库外部目录：

mkdir ../blog-migration-backup
cp -r source/_posts ../blog-migration-backup/posts
cp -r source/_drafts ../blog-migration-backup/drafts 2>/dev/null || true
cp -r source/images ../blog-migration-backup/images 2>/dev/null || true
cp -r source/img ../blog-migration-backup/img 2>/dev/null || true
cp -r source/uploads ../blog-migration-backup/uploads 2>/dev/null || true
cp CNAME ../blog-migration-backup/CNAME 2>/dev/null || true

### 阶段 3：清理旧 Hexo 项目

删除旧 Hexo 框架相关内容：

_config.yml
_config.*.yml
themes/
scaffolds/
scripts/
public/
node_modules/
package.json
package-lock.json
pnpm-lock.yaml
yarn.lock

删除前必须确认文章与资源已备份。

### 阶段 4：初始化 Astro

在仓库根目录初始化 Astro 项目。

初始化后确认：

pnpm dev
pnpm build

均可正常运行。

### 阶段 5：迁移文章

将旧文章复制到：

src/content/blog/

检查每篇文章 frontmatter。

必须至少保证每篇文章有：

title: "文章标题"
pubDate: 2024-01-01
draft: false

### 阶段 6：迁移图片

将旧图片资源迁移到：

public/images/

然后逐步修正 Markdown 中的图片路径。

### 阶段 7：实现基础页面

优先实现：

- 首页

- 文章列表页

- 文章详情页

- 标签页

- 关于页

### 阶段 8：部署到 GitHub Pages

- 添加 GitHub Actions。

- 设置 GitHub Pages Source 为 GitHub Actions。

- 推送迁移分支。

- 确认 Actions 构建通过。

- 合并到 main。

- 确认线上页面可访问。

## 16. 验收标准

迁移完成后必须满足：

### 内容验收

- 所有正式文章都已迁移。

- 草稿不会出现在正式站点中。

- 文章标题正确。

- 文章发布日期正确。

- 文章标签正确。

- 文章正文内容无明显丢失。

- 文章中的代码块可正常显示。

- 文章中的图片可正常显示。

### 路由验收

- 首页可访问。

- 文章列表页可访问。

- 每篇文章详情页可访问。

- 标签页可访问。

- 关于页可访问。

- 旧 URL 兼容情况已记录。

### 构建验收

- pnpm install 成功。

- pnpm dev 成功。

- pnpm build 成功。

- pnpm preview 成功。

- GitHub Actions 构建成功。

- GitHub Pages 部署成功。

### 设计验收

- 桌面端布局正常。

- 手机端布局正常。

- 正文阅读体验良好。

- 图片不会撑破页面。

- 代码块可横向滚动或正常换行。

- 导航清晰。

## 17. 风险与处理方式

### 17.1 文章 URL 改变

风险：搜索引擎收录、外部链接、书签失效。

处理：

- 尽量保留原 URL。

- 记录旧 URL 到新 URL 的映射。

- 必要时生成静态跳转页。

### 17.2 图片路径失效

风险：文章图片无法显示。

处理：

- 迁移前扫描所有 Markdown 图片引用。

- 统一图片目录。

- 构建后检查 404。

### 17.3 Frontmatter 不兼容

风险：Astro content collection 校验失败。

处理：

- 先定义最小 schema。

- 逐步清理字段。

- 对日期字段做统一转换。

- 对非标准字段暂时保留但不使用。

### 17.4 旧 Hexo 特性缺失

风险：Hexo 插件提供的功能迁移后消失。

处理：

- 第一阶段只保证文章展示。

- 评论、搜索、目录、统计等功能后续分阶段实现。

## 18. 后续增强计划

第一阶段完成后，可以继续添加：

- RSS

- sitemap

- 深色模式

- 文章目录

- 全文搜索

- 评论系统

- 访问统计

- 文章阅读时间

- 相关文章推荐

- 文章归档页

- 分类页

- 友链页

- 项目展示页

- 自定义 404 页面

## 19. 推荐实施顺序

优先级从高到低：

- 保留旧项目 tag

- 备份文章和图片

- 初始化 Astro

- 建立 content collection

- 迁移 Markdown

- 实现文章详情页

- 实现文章列表页

- 修复图片路径

- 实现首页

- 实现标签页

- 实现关于页

- 配置 GitHub Pages 部署

- 检查旧 URL

- 合并到主分支

## 20. 完成定义

当以下条件全部满足时，本次迁移视为完成：

- Hexo 已从项目中移除。

- Astro 项目可以本地运行。

- Astro 项目可以成功构建。

- GitHub Pages 可以成功部署。

- 所有正式文章可以访问。

- 文章正文、标题、日期、标签、图片基本正确。

- 新主题结构已经建立。

- 后续功能可以在新 Astro 项目上继续迭代。